### DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Materia: Proyecto Integrado I - Desarrollo de Aplicaciones Proyecto: Sistema Web de Gestión de Préstamo de Equipos con Motor de Sanciones

#### 1. El escenario actual (¿Qué está pasando?)

Entorno analizado: Laboratorio de [Sistemas / Audiovisuales] de Instituciones educativas. Hoy en día, el préstamo de equipos valiosos como cámaras, portátiles o proyectores es un verdadero dolor de cabeza logístico. Todo el proceso se lleva a mano en planillas de papel o en archivos de Excel que rara vez están al día. Esto le quita muchísimo tiempo al encargado del laboratorio, hace casi imposible saber con exactitud dónde está cada equipo en tiempo real y aumenta el riesgo de pérdidas.

#### 2. Redacción del proyecto

El problema : El principal problema de no tener un sistema centralizado es el desorden. La información se pierde, los estudiantes tienen que hacer largas filas o esperar demasiado para que les presten un equipo, y es muy difícil llevar un historial de los daños. Pero lo más grave es la impunidad: la gente devuelve las cosas tarde porque no hay un sistema automático que los detecte y sancione por su indisciplina.

Justificación: Decidimos construir este sistema porque, primero, le vamos a quitar un peso operativo enorme al personal administrativo y vamos a cuidar los activos de la institución. Y segundo, porque como estudiantes es el reto perfecto para aplicar lo que sabemos de bases de datos relacionales y programación backend en un entorno real. Nuestro "toque secreto" y gran valor agregado será el Sistema de Strikes: no queremos hacer un simple registro de datos, queremos que el software haga cumplir las reglas del laboratorio de forma automática.

Objetivo General: Desarrollar, en un plazo máximo de 7 semanas, una aplicación web para administrar el inventario y los préstamos del laboratorio. Esta aplicación incluirá un módulo que castigue automáticamente las entregas tardías, mejorando el orden, la trazabilidad y la disponibilidad de los equipos.

El Alcance (Hasta dónde vamos a llegar):

- Lo que SÍ vamos a construir:

  - Un sistema de inicio de sesión (Login) seguro con dos perfiles: Administrador y Prestatario (estudiante o docente).

  - Un panel principal (Dashboard) rápido para ver qué está prestado actualmente.

  - El módulo de inventario completo para crear, ver, actualizar el estado y eliminar equipos.

  - El módulo para registrar a quién se le presta un equipo y cuándo lo devuelve.

  - Nuestra regla de negocio estrella: Un sistema automático de "Strikes" que suspenda temporalmente la cuenta de un usuario si se atrasa 3 veces en sus devoluciones.

- Lo que NO vamos a incluir :

  - Nada de cobros en línea ni multas en dinero.

  - No será una aplicación para descargar en el celular (aunque la web se verá bien en pantallas pequeñas).

  - No enviaremos notificaciones por SMS o correo.

  - Trabajaremos con nuestra propia base de datos, sin conectarnos a los sistemas internos de la universidad.

#### 3. ¿Cómo lo vamos a construir? (Tipo de Sistema)

Técnicamente, haremos una Aplicación Web Administrativa basada en operaciones CRUD. Usaremos un modelo de Cliente-Servidor. Nuestro mayor enfoque estará en estructurar muy bien la base de datos relacional para no perder información y en programar un servidor robusto (Backend en JavaScript/Node.js) que sea capaz de procesar las reglas de negocio, como el cálculo de las sanciones.

#### 4. ¿Cómo nos organizamos? (Acuerdos del Equipo)

- Equipo y Roles:

  - Julian Roldan (Desarrollador Backend y Base de Datos): Es el cerebro detrás de la lógica. Se encarga de que los préstamos se registren bien, que los "strikes" se calculen correctamente y que las consultas a la base de datos sean eficientes.

  - Marian Cabana (Desarrolladora Frontend y Diseño UI): Es la encargada de la cara visible del proyecto. Su misión es que las pantallas sean intuitivas, atractivas y que los formularios se comuniquen perfectamente con el servidor de Julian.

  - Johnathan Velez (Analista de Calidad - QA y Documentación): Es el filtro de calidad. Se encarga de probar la aplicación para cazar errores antes de presentarla y de liderar la redacción de todos los entregables académicos.

- Medios de comunicación: * El día a día lo manejaremos por un grupo de WhatsApp exclusivo para dudas rápidas.

  - Haremos llamadas por [Teams/Meet/Discord] cuando necesitemos programar juntos o resolver bloqueos.

  - Usaremos Trello como nuestra pizarra de tareas (método Kanban) para saber qué hay que hacer, qué está en progreso y qué ya terminamos.

  - Todo el código vivirá seguro en un repositorio de GitHub.

- regla de incumplimiento: Somos un equipo. Si alguien no puede cumplir con sus tareas de la semana, los demás asumiremos la carga para no atrasar el desarrollo del proyecto. Sin embargo, por transparencia con el proceso, reportaremos la novedad en la bitácora de evaluación del profesor.